ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации  
 Хадыженского городского поселения

Апшеронского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

П А С П О Р Т

муниципальной программы Формирование современной

городской среды Хадыженского городского поселения Апшеронского района» на 2018 - 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Хадыженского городского поселения Апшеронского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Разработчики ведомственных целевых программ | Не предусмотрены |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Хадыженского городского поселения Апшеронского района |
| Участники Программы | Администрация Хадыженского городского поселения Апшеронского района |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района. |
| Задачи Программы | -Обеспечение формирования единого облика Хадыженского городского поселения Апшеронского района.  -Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  -Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяжённости дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.  Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов, в отношении которых проведена инвентаризация. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2018-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансированиясоставляет  40409,37 тыс. рублей, в том числе:  -краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых является средства федерального бюджета – 19932,4 тыс. рублей;  2018 год – 8027,4 тыс.рублей;  2019 год – 11905,0 тыс.рублей;  2020 год – 0,00 тыс.рублей;  2021 год – 0,00 тыс.рублей;  2022 год – 0,00 тыс.рублей;  2023 год – 0,00 тыс.рублей;  2024 год – 0,00 тыс.рублей.  - краевой бюджет (без учета средств, поступивших из федерального бюджета) – 3031,0 тыс. рублей;  2018 год – 2535,0 тыс.рублей;  2019 год – 496,0 тыс.рублей;  2020 год – 0,00 тыс.рублей;  2021 год – 0,00 тыс.рублей;  2022 год – 0,00 тыс.рублей;  2023 год – 0,00 тыс.рублей;  2024 год – 0,00 тыс.рублей.  - из средств бюджета Хадыженского городского поселения Апшеронского района: - 17208,35 тыс.рублей;  2018 год – 1578,30 тыс.рублей;  2019 год – 1853,02 тыс.рублей;  2020 год – 3445,81 тыс.рублей;  2021 год – 5071,84 тыс.рублей;  2022 год – 5497,00тыс.рублей;  2023 год – 0,00 тыс.рублей;  2024 год – 0,00 тыс.рублей.  - внебюджетный источник:  2018 год – 0,00 тыс.рублей;  2019 год – 0,00 тыс.рублей;  2020 год – 0,00 тыс.рублей;  2021 год – 0,00 тыс.рублей;  2022 год – 0,00 тыс.рублей;  2023 год – 0,00 тыс.рублей;  2024 год – 0,00 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.  Увеличение количества общественных территорий для проведения досуга и отдыха горожан.  Обеспечение комплексного  благоустройства 2 наиболее посещаемых территорий общего пользования, мест массового отдыха людей Хадыженского городского поселения Апшеронского района;  Уровень информирования о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы достигнет 100 %;  Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы, составит 100 %. |

**Раздел I**

**Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере**

**жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Хадыженского городского поселенияАпшеронского района с учетом итогов проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

Настоящая программа разработана с учетом требований утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы».

В Хадыженском городском поселении 79 многоквартирных жилых домов, которые имеют общую площадь дворовых территорий 212212,00 м2, из которых 194440,00м2 дворовых территорий не благоустроены. Основная часть многоквартирных домов возведена от 25 до 50 лет назад.

**Дворовые территории**- это территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковыми (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по Хадыженскому городскому поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми деревьями, не устроены цветники, отсутствуют газоны.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый минимальный набор малых форм, отсутствуют детские игровые площадки и зоны отдыха взрослого населения. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предлагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Благоустройство дворовых территорий, предусматривает:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение № 1 и Приложение № 2): ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку, замена скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

-устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы.

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды».

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды осуществляется при обязательном условии соблюдения Правил благоустройства территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

При благоустройстве дворовых и общественных территорий учитывая принцип безбарьерности для маломобильных групп населения, необходимо проведение мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами. Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее комфортные условия для передвижения, досуга и семейного отдыха населения в условиях города, включая маломобильные группы граждан, улучшит визуальную аккуратность домов и улиц, что в целом увеличит престижность и привлекательность города Хадыженска для его жителей и гостей.

* 1. **Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству (с учетом их физического состояния) расположенных на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района на которых планируется благоустройство в 2021-2024 году исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес дворовой территории | Год благоустройства дворовой территории | Дата поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ |
| 1 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Гусева, 19 | 2021 | 11.01.2017 |
| 2 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Промысловая, 32А | 2021 | 11.01.2017 |
| 3 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Садовая, 29А | 2021 | 11.03.2017 |
| 4 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Аэродромная, 5 корп.1,2 | 2022 | 11.07.2017 |
| 5 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Аэродромная, 5 корп.3,4 | 2022 | 11.07.2017 |
| 6 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 6 | 2023 | 11.08.2017 |
| 7 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Промысловая, 8А | 2023 | 11.08.2017 |
| 8 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Механическая, 35 | 2024 | 11.08.2017 |
| 9 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 204 | 2024 | 11.09.2017 |
| 10 | 352680, край Краснодарский, Апшеронский район, г.Хадыженск, ул.Промысловая, 2 | 2024 | 11.09.2017 |

Администрация Хадыженского городского поселения Апшеронского района в праве исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физических износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Хадыженского городского поселения приусловии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

А также в праве исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

* 1. **Характеристика сферы благоустройства общественных территорий**

Внешний облик города Хадыженска, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территорий, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озеленение территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ Хадыженского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

-устройство пешеходных дорожек;

-освещение территорий, в т.ч. декоративное;

-обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

-установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

-оформление цветников;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами;

- изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

-риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

-финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

* 1. **Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год благоустройства общественной территории | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования (при проведении голосования) |
| Хадыженское городское поселение Апшеронского района | | | |
| 1 | «Общественная территория Сквера у городского дома культуры по ул.Первомайская, 128 в г.Хадыженске» (1-этап) | 2018 | 09.02.2018/18.03.2018 |
| 2 | «Общественная территория Сквера у городского дома культуры по ул.Первомайская, 128 в г.Хадыженске» в части (установки малых  архитектурных форм, урн, диванов парковых, элементов благоустройства, укладки тротуарной плитки на общественной территории, установки сцены, фонарей)  (2- этап) | 2019 | 09.02.2018/18.03.2018 |
| 3 | Городской парк «Майская горка» по ул.Первомайская, 159Б в г.Хадыженске | 2020 | 09.02.2018/18.03.2018 |

Адресный перечень общественных территорий определяетсяпо результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленным в приложении № 5 к государственной программе, а также в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

* 1. **Характеристика сферы благоустройства объектов недвижимого имущества, и земельных участков, находящихся в**

**собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателейи прилегающих к ним территорий, которые подлежат благоустройству**

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в Муниципальной программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах Хадыженского городского поселения Апшеронского района принятые Решением Совета Хадыженского городского поселения Апшеронского района от 30.10.2017 года № 156.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать комфортную городскую среду проживания, отвечающую современным требованиям архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик Хадыженского городского поселения Апшеронского района как благоустроенного, ухоженного пространства.

* 1. **Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работыпо благоустройству дворовых территорий которых софинансируютсяс использованием средств субсидии из краевого бюджета**

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий, администрация Хадыженского городского поселения Апшеронского района, проводит работы по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, благоустройство которых осуществляется за счет субсидий из краевого бюджета. Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений вправила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» (далее – методических рекомендаций), в целях благоустройства дворовых территорий которые софинансируются с использованием средств из краевого бюджета. Согласно утверждённым методическим рекомендациям для органов местного самоуправления, при проведении работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и которые не были образованы ранее, рекомендуется провести следующие мероприятия:

-подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

- провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);

- представить вуполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, документы необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

* 1. **Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включаяобъекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков\* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник  (пользователь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

\* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

* 1. **Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование территории: | 31 декабря 2023 год | Паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки |
| 1.1 | Территории улиц Хадыженского городского поселения |
| 2. | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

**Раздел II**

* 1. **Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Целями Программы является комплексное решение проблемы развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района, повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района с учётом приоритетов территориального развития города,возможно, решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города;

организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города;

повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Хадыженского городского поселения Апшеронского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов Хадыженского городского поселения.

Решение данных задач позволит непосредственно увеличить количества благоустроенных территорий Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

Все работы, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий, должны выполняться с учетом синхронизации выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Хадыженском городском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

Реализация программы предусмотрена на 2018-2024 годы.

Срок наступления контрольного события по благоустройству 1 (одной) общественной территории сквера у городского дома культуры по ул.Первомайской 128 в г.Хадыженске в части: устройства покрытий проездов, площадок, тротуаров, установки бортовых камней, а также фонарей и установка элементов детской площадки определен на IV квартал2018 года.

Срок наступления контрольного события по благоустройству общественной территории Сквера у городского дома культуры по ул.Первомайская, 128 в г.Хадыженске» в части (установки малых архитектурных форм, урн, диванов парковых, элементов благоустройства, укладки тротуарной плитки на общественной территории, установки сцены, фонарей)количеством 184 штуки определен на IV квартал2019 год.

Срок наступления контрольного события по благоустройству общественной территории Городской парк «Майская горка» по ул.Первомайская, 159Б в г.Хадыженске определен на IV квартал 2020 год.

* 1. **Для оценки социально-экономической эффективности Программы будут использованы целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица измерения | Значение показателей по состоянию на 01.01.2018 | Значение показателей по состоянию на 31.12.2024 |
| 1. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяжённости дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 25 | 70 |
| 2. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяжённости общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 75 | 100 |

* 1. **Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**на 2018 -2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  на 2018-2024 годы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель:  Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 1.2 | Целевой показатель:  Количество установленных малых архитектурных форм на общественной территории | шт. | - | 184 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Разработка дизайн-проектов благоустройство общественных территорий | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Целевой показатель:  Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Целевой показатель:  Прохождение процедуры достоверности проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Целевой показатель:  Количество дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 1.7 | Целевой показатель:  Разработка дизайн-проектов благоустройство дворовой территории | единиц | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 1.8 | Целевой показатель:  Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | единиц | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 1.9 | Целевой показатель:  Прохождение процедуры проверки достоверности проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | единиц | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 1.10 | Целевой показатель:  Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11 | Целевой показатель:  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

* 1. **Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа предусматривает реализацию 2-х основных мероприятий направленных на достижение поставленных целей.

1.Основное мероприятие № 1 «Благоустройство дворовой территории».

В рамках данного мероприятия будет осуществлен ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, и иные виды работ в соответствии установленными требованиями постановления администрации Хадыженского городского поселения.

2.Основное мероприятие №2 «Благоустройство общественной территории».

В рамках данного мероприятия будет осуществлен ремонт общественной территории в соответствии установленными требованиями постановления администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 3).

* 1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования,необходимый для реализации муниципальной программы, составляет: 40171,75тыс.рублей, в том числе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объемы финансирования, тыс.рублей | | | | |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| местные бюджеты | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетный источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство дворовых территорий»  (включая ПСД и ценовую экспертизу) исходя из минимального и дополнительного перечня работ | | | | | |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2021 | 1021,69 | 1021,69 | - | - | - |
| 2022 | 2417,35 | 2417,35 | - | - | - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Всего по основному мероприятию | 3439,04 | 3439,04 | - | - | - |
| Основное мероприятие № 2 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | |
| 2018 | 12140,70 | 1578,30 | 2535,0 | 8027,4 | - |
| 2019 | 14254,02 | 1853,02 | 496,0 | 11905,0 | - |
| 2020 | 3445,81 | 3445,81 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2021 | 4050,15 | 4050,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2022 | 3079,65 | 3079,65 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по основному мероприятию | 36732,71 | 13769.31 | 3031,0 | 19932,4 | - |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2018 | 12140,70 | 1578,30 | 2535,0 | 8027,4 | - |
| 2019 | 14254,02 | 1853,02 | 496,0 | 11905,0 | - |
| 2020 | 3445,81 | 3445,81 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2021 | 5071,84 | 5071,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2022 | 5497,00 | 5497,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Всего по основному мероприятию | 40171,75 | 17208,35 | 3031,0 | 19932,4 | - |

Привлечение средств из федерального и краевого бюджета на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды»

Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Хадыженского городского поселения на софинансирование расходных обязательств по организации благоустройства территории поселения, (дворовые территории, общественные территории: улицы, пешеходные зоны, набережные, парки, скверы и.т.д.) реализуются в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды». Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

**Раздел III**

* 1. **Положения, условия, включаемые в муниципальную программу Хадыженского городского поселения Апшеронского района**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»**

**для получения федеральной субсидии**

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации. Решение вопросов связанных с благоустройством дворовых территорий осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечивает положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства, повышает уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечивает прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета (Хадыженского городского поселения Апшеронского района). Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ в соответствии с порядком трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорийХадыженского городского поселения Апшеронского района.

Кроме финансового (денежного) участия, участие может быть в неденежной форме - трудового участие. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), проведение субботников;

-предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

-обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия – субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом, порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района).

Порядок разработки, обсуждения согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Хадыженского городского поселения, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным Постановлением администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

Порядок организации и проведения голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке утвержденном решением Совета Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

Создание комиссии, утверждение порядка и графика проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

* 1. **Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ**

Условием о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

* 1. **Осуществление контроля реализации муниципальной программы**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием фотофиксации с последующим размещением соответствующих протоколов заседаний в открытом доступе на сайте администрации Хадыженского городского поселения.

* 1. **Вовлечение граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

Обсуждение общественных территорий подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыть и гласно, с учетом мнения жителей Хадыженского городского поселения апшеронского района.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района в сети «Интернет», представляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

**Раздел IV**

**Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связанны с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

1. Финансовые риски –риски связанные с возникновением бюджетного

дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

1. Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае

неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

1. Социальные риски – риски связанные с низкой социальной активностью

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

1. Правовые риски реализации муниципальной программы связанные с

возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

включением в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов её реализации;

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости корректировки муниципальной программы.

**Раздел V**

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы не предусматриваются.

**Раздел VI**

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Хадыженского городского поселения и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию. Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в ее состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

- степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

- степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансово-экономическим отделом администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Хадыженского городского поселения Апшеронского района согласно Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ Хадыженского городского поселения Апшеронского района утвержденного Постановлением администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района от 29.11.2017г № 559 (далее – Порядок).

**Раздел VII**

**Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за её выполнением**

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Контроль исполнения программ осуществляет заместитель главы Хадыженского городского поселения Апшеронского района, курирующий отраслевое направление муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет её координатор, который:

-обеспечивает разработку муниципальной программы;

-формирует структуру муниципальной программы;

-организует реализацию муниципальной программы;

-принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

-несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

-проводит мониторинг реализации муниципальной программы (по отчетным формам утвержденные Порядком);

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой акт администрации Хадыженского городского поселения о мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов мероприятий муниципальной программы.

Состав мероприятий муниципальной программы составляются в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в очередном году.В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может принимать решение о внесении изменений в состав расходов мероприятий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за соблюдением мер по реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно Порядка.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансово-экономический отдел администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Хадыженского городского поселения доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

-конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

-сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования;

-сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (при их наличие).

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагается отчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с утвержденными формами согласно Порядка.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации муниципальной программы.

**Раздел VIII**

**Ожидаемы и конечные результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит к концу 2024 года:

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и, в целом, внешнего облика Хадыженского городского поселения;

-улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Хадыженского городского поселения;

- повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Хадыженского городского поселения;

- повышение эстетического качества среды территории и формирование современного облика Хадыженского городского поселения, сочетание в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству позволит создать гармоничную архитектурно-ландшафтную, современную, комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и эстетический вид Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

Начальник МКУ «Центр развития ЖКХ» Б.Б.Сараев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды Хадыженского городского поселения Апшеронского района» на 2018-2024 годы |

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий Хадыженского городского поселения Апшеронского района,**

**нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Примерный перечень работ |
| Общественные территории | | |
| 1 | «Общественная территория Сквера у городского дома культуры по ул.Первомайская, 128» | 1. строительство гостевых стоянок,  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки для детей от 2-6 лет,  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн, замена светильников,  6.озеленение,  7.установка малых архитектурных форм.  8. установка сцены |
| 2 | Общественная территория ул. Первомайская 159Б | 1. строительство гостевых стоянок,  2. устройство тротуара,  3. строительство спортивной площадки,  4. строительство детской игровой площадки,  5. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  6. установка скамеек, урн, фонарей,  7. строительство набережной,  8. обустройство водоема для отдыха на воде (лодки, катамараны и т.д.),  9. озеленение,  10. установка малых архитектурных форм.  11. водоотведение. |
| Дворовые территории | | |
| 1 | Дворовая территория жилых домов ул. Аэродромная, 5 корпус 3, 4 | 1. асфальтирование проезжей части, строительство гостевых стоянок  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 2 | Дворовая территория жилого дома ул. Промысловая 32А | 1. асфальтирование проезжей части, строительство гостевых стоянок  2. устройство тротуара,  3. строительство спортивной площадки  4. строительство детской игровой площадки  5. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  6. установка скамеек, урн |
| 3 | Дворовая территория жилых домов Гусева 19 | 1. асфальтирование проезжей части, строительство гостевых стоянок  2. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  3. установка скамеек, урн |
| 4 | Дворовая территория жилого дома ул. Садовая 29А | 1. строительство гостевых стоянок  2. строительство спортивной площадки  4. строительство детской игровой площадки  5. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  6. установка скамеек, урн |
| 5 | Дворовая территория жилого дома ул. 50 Лет ВЛКСМ, 4 | 1. асфальтирование проезжей части, строительство гостевых стоянок  2. строительство детской игровой площадки  3. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  4. установка скамеек, урн |
| 6 | Дворовая территория жилого дома ул. 50 Лет ВЛКСМ, 6, 8 | 1. асфальтирование проезжей части  2. строительство детской игровой площадки  3. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  4. установка скамеек, урн |
| 7 | Дворовая территория жилого дома ул.Аэродромная, 5 корп.1, 2 | 1. строительство гостевых стоянок  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 8 | Дворовая территория жилого дома ул.Аэродромная, 16 | 1. асфальтирование проезжей части, строительство гостевых стоянок  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 9 | Дворовая территория жилого дома ул.Грибоедова, 38 | 1. асфальтирование проезжей части, строительство гостевых стоянок  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 10 | Дворовая территория жилого дома ул.Гусева, 17 | 1. асфальтирование проезжей части, строительство гостевых стоянок  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 11 | Дворовая территория жилого дома ул.Гусева, 15 | 1. асфальтирование проезжей части,  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 12 | Дворовая территория жилого дома ул.Есенина, 15 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 13 | Дворовая территория жилого дома ул.Задорожная,9 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 14 | Дворовая территория жилого дома ул.К.Цеткин, 22 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 15 | Дворовая территория жилого дома ул.К.Цеткин,24 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 16 | Дворовая территория жилого дома ул.К.Цеткин, 23 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 17 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 152 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 18 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 146 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 19 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 148 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 20 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 142 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 21 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 134 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 22 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 149 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 23 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 147 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 24 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 153 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 25 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 159 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 26 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 151 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 27 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 162 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 28 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 163 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 29 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 167 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 30 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 169 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 31 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 171 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 32 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 173 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 33 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 118 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 34 | Дворовая территория жилого дома ул.Кирова, 120 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 35 | Дворовая территория жилого дома ул.Колхозная, 44А | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 36 | Дворовая территория жилого дома ул.Колхозная, 44Б | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 37 | Дворовая территория жилого дома ул.Котовского, 3 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 38 | Дворовая территория жилого дома ул.Котовского, 5 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 39 | Дворовая территория жилого дома ул.Аэродромная, 28А | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 40 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 69 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 41 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 4 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 42 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 59 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 43 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 18 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 44 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 46 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 45 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 60 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 46 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 81 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 47 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 7 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 48 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 86 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 49 | Дворовая территория жилого дома ул.Ленина, 120 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 50 | Дворовая территория жилого дома ул.Механическая, 9а | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 51 | Дворовая территория жилого дома ул.Механическая, 9 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 52 | Дворовая территория жилого дома ул.Механическая, 11 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 53 | Дворовая территория жилого дома ул.Механическая, 35, 37 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 54 | Дворовая территория жилого дома ул.Механическая, 39 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 55 | Дворовая территория жилого дома ул.Механическая, 41 | 1. устройство тротуара,  2. строительство детской игровой площадки  3. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  4. установка скамеек, урн |
| 56 | Дворовая территория жилого дома ул.Механическая, 12 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 57 | Дворовая территория жилого дома ул.Первомайская, 132 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 58 | Дворовая территория жилого дома ул.Первомайская, 204 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 59 | Дворовая территория жилого дома ул.Промысловая, 24А | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 60 | Дворовая территория жилого дома ул.Промысловая, 2 | 1. асфальтирование проезжей части, строительство гостевых стоянок  2. строительство детской игровой площадки  3. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  4. установка скамеек, урн |
| 61 | Дворовая территория жилого дома ул.Промысловая, 10А | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 62 | Дворовая территория жилого дома ул.Промысловая, 8А | 1. строительство детской игровой площадки  2. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  3. установка скамеек, урн |
| 63 | Дворовая территория жилого дома ул.Промышленный, 1 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 64 | Дворовая территория жилого дома ул.Промышленный, 3 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 65 | Дворовая территория жилого дома ул.Профсоюзная, 109 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 66 | Дворовая территория жилого дома ул.Профсоюзная, 109А | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 67 | Дворовая территория жилого дома ул.Рабочая, 4 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 68 | Дворовая территория жилого дома ул.Рабочая, 6 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 69 | Дворовая территория жилого дома ул.Рабочая, 10 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 70 | Дворовая территория жилого дома ул.Рабочая, 45 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 71 | Дворовая территория жилого дома ул.Рабочая, 8 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 72 | Дворовая территория жилого дома ул.Садовая, 33 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 73 | Дворовая территория жилого дома ул.Садовая, 29А | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 74 | Дворовая территория жилого дома ул.Садовая, 29 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 75 | Дворовая территория жилого дома ул.Садовая, 24 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 76 | Дворовая территория жилого дома ул.Садовая, 30 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 77 | Дворовая территория жилого дома ул.Садовая, 32 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 78 | Дворовая территория жилого дома ул.Тургенева, 28 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |
| 79 | Дворовая территория жилого дома ул.Школьная, 36 | 1. строительство гостевых стоянок и асфальтирование дорожного покрытия внутридворовых проездов  2. устройство тротуара,  3. строительство детской игровой площадки  4. строительство площадки для отдыха пожилых граждан,  5. установка скамеек, урн |

Начальник МКУ «Центр развития ЖКХ» Б.Б.Сараев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Хадыженского городского поселения Апшеронского района» на 2018-2024 годы |

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального и дополнительного перечней таких работ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование норматива финансовых затрат по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ | Ед. измерения | | Количе-ство | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | 1 дерево | | 1 | 22,10 | |
| 2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 1 м | | 1 | 232,97 | |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажаплотничный, шпал | 1 т груза | | 1 | 12,99 | |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | | 1 | 55,18 | |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами | 1 т груза | | 1 | 8,01 | |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза | 1 т груза | | 1 | 125,45 | |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | | 1 | 136,75 | |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | | 1 | 80,18 | |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 грунта | | 1 | 66,17 | |
| 10 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 грунта | | 1 | 5,36 | |
| 11 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | м3 уплотненного грунта | | 1 | 18,7 | |
| 12 | Планировка участка: механизированным способом | м2 | | 1 | 2,76 | |
| 13 | Планировка участка: вручную | м2 | | 1 | 35,35 | |
|  | *Подстилающие и выравнивающие слои* |  | |  |  | |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 материала основания (в плотном теле) | | 1 | 313,31 | |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 материала основания (в плотном теле) | | 1 | 448,53 | |
| 16 | Щебень для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | | 1 | 603,70 | |
| 17 | Щебень, фракция 5(3)-10 мм | м3 | | 1 | 603,70 | |
| 18 | Песчано-гравийная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | | 1 | 455,60 | |
| 19 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | | 1 | 576,38 | |
| 20 | Земля растительная | м3 | | 1 | 749,67 | |
|  | *Асфальтобетонные покрытия* |  | |  |  | |
| 21 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | | 1 | 14167,17 | |
| 22 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 покрытия | | 1 | 46,82 | |
| 23 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 покрытия | | 1 | 49,62 | |
| 24 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | | 1 | 410,22 | |
| 25 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | т смеси | | 1 | 432,85 | |
| 26 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | м2 покрытия | | 1 | 89,26 | |
| 27 | Асфальтобетонные смеси дорожные горячие, плотные, мелкозернистые, марка II, тип Б | т | | 1 | 3043,52 | |
| 28 | Асфальтобетонные смеси дорожные горячие, плотные, мелкозернистые, марка II, тип В | т | | 1 | 3123,09 | |
| 29 | Асфальтобетонные смеси дорожные горячие, марка II, тип Б (для выравнивающих слоев) | т | | 1 | 2616,4 | |
|  | *Бортовые камни* |  | |  |  | |
| 30 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м бортового камня | | 1 | 340,02 | |
| 31 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | | 1 | 378,00 | |
| 32 | Камни бортовые БР 100.20.8 | шт. | | 1 | 178,22 | |
|  | *Резиновое покрытия площадок* |  | |  |  | |
| 33 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | м2 покрытия | | 1 | 184,49 | |
| 34 | Травмобезопасное покрытие из резиновой крошки | м2 | | 1 | 1188,00 | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| Единичные расценки на установку лавок садовых | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  | Работа |  | |  | |  |
| 1 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (прим.) | 1 т конструкций | | 1 | | 36728,98 |
|  | Оборудование |  | |  | |  |
| 2 | Лавка садовая с фигурными подлокотниками 2000х400х500 | шт. | | 1 | | 4689,34 |
|  |  |  | |  | |  |
| Единичные расценки на установку урн   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование норматива финансовых затрат по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед. измерения | Количество | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | Работа |  |  |  | | 1 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (прим.) | 1 т конструкций | 1 | 36728,98 | |  | Оборудование |  |  |  | | 2 | Урна УК-2КП970х340х270 | шт. | 1 | 1944,01 |   Единичные расценки на установку беседки   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование норматива финансовых затрат по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед. измерения | Количество | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | Работа |  |  |  | | 1 | Доставка и сборка беседки | шт. | 1 | 3900,00 | |  | Оборудование |  |  |  | | 2 | Беседка (диаметром 3,5м) | шт. | 1 | 77600,00 |   Единичные расценки на установку ограждения газонного | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |
| № пп | Наименование норматива финансовых затрат по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | | Ед. измерения | Количество | | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
|  | Работа | |  |  | |  |
| 1 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | | 1 т | 1 | | 45943,38 |
| 2 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 25-28 мм | | 1 т | 1 | | 6924,76 |
| 3 | Устройство металлических пешеходных ограждений | | м | 1 | | 248,46 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | | м2 | 1 | | 32,50 |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | | м2 | 1 | | 36,71 |
|  | Материалы | |  |  | |  |
| 6 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм | | т | 1 | | 34746,92 |
| 7 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 25х25 мм, толщина стенки 2 мм | | т | 1 | | 34746,92 |
| 8 | Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп | | т | 1 | | 34747,27 |
| 9 | Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп | | т | 1 | | 30440,54 |
| 10 | Заглушка с шаром 40х40 мм | | шт. | 1 | | 59,4 |
| 11 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | | м3 | 1 | | 3657,98 |

Начальник МКУ «Центр развития ЖКХ» Б.Б.Сараев